AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(art. 75, I e II, da Lei nº 14.133/2021).

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA torna público que pretende adquirir ou contratar o objeto abaixo descriminado e tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

Os interessados deverão apresentar proposta até o horário indicado abaixo através de formulário de proposta (Anexo II) a ser endereçado para o e-mail: Berenice@daeamericana.sp.gov.br

1. OBJETO:

  - Contratação de “Empresa de engenharia para instalação de válvula redutora de pressão na Rua Gerônimo Braga,321, loteamento Industrial Machadinho”.

  - Conforme Termo de Referência (Anexo I).

2. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:

2.1. Data limite para apresentação de novas propostas: _03_/_04__/2025_ às 23h59.

3. PROPOSTA

3.1. O fornecedor interessado deverá encaminhar sua proposta devidamente assinada.

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

4.1. Para fins de contratação, o fornecedor que apresentar o menor preço será convocado por e-mail para que no prazo de 02 (dois) dias úteis, apresente os seguintes documentos, sob pena de decair do direito de contratar:

I - Contrato social, Requerimento de Empresário Individual, Estatuto Social ou Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado;

II - Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

III - Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais incluido a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT);

VI - Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for caso;

VII - Atestado de Capacidade Técnica, quando for o caso.

5. CONTRATAÇÃO

5.1. Caso se conclua pela contratação e após a autorização da autoridade competente, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. O fornecedor vencedor da melhor proposta terá o prazo de até_15 dias _ para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente (nota de empenho ou autorização de fornecimento), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste aviso.

5.2. O aceite da nota de empenho ou autorização de fornecimento, emitida ao fornecedor, implica no reconhecimento de que referido documento está substituindo o contrato, a contratada se vincula à sua proposta às previsões contidas no Aviso de Contratação e anexos e o contratado reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 a 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 e 139 da mesma lei.

5.3. As condições de habilitação deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato, inclusive para fins de pagamento.

5.4. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 e ficará sujeito as seguintes sanções:

a) Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; e

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

5.5. Quando do atraso injustificado na execução do contrato de prestação de serviços, na execução de obra ou na entrega de materiais, sem prejuízo das demais sanções dispostas no caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, sujeitando a contratada à multa de mora calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado:

a) de 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;

b) superados os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 16º a multa será de 1% (um por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias corridos e aplicada em acréscimo à da alínea “a”;

c) após 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no inciso 5.6, cumulativamente a este.

5.6. Quando da inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, relacionadas quer à entrega do objeto, quer à de documentos exigidos no edital, ou outras infrações arroladas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme o caso:

a) aplicação de multa correspondente a 30% (trinta por cento por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado; ou

b) pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

5.7. Quando o adjudicatário recusar assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração:

a) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato; ou,

b) pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim;

6. DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o _____________________ (Termo de Referência ou Projeto Básico) Anexo I.

6.2. Uma vez enviada a proposta por e-mail, o fornecedor NÃO poderá substituí-la, podendo, contudo, solicitar o seu cancelamento através de mensagem para o mesmo e-mail da proposta desde que devidamente justificado.

6.3. A apresentação de propostas adicionais não implica na necessidade da Administração adquirir ou contratar o fornecedor proponente podendo, se for o caso, contratar fornecedor que eventualmente tenha apresentado proposta de melhor preço por ocasião da realização da pesquisa de preços.

6.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

........................................... , ......... de ................................. de 20.....

Marcos Eduardo Morelli

Superintendente

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO NA RUA GERÔNIMO BRAGA, 321, LOTEAMENTO INDUSTRAL MACHADINHO

- OBJETO

Contratação de empresa de engenharia visando à instalação da válvula redutora de pressão no ramal de entrada do Condomínio Residencial Giardino, localizado à Rua Gerônimo Braga n° 321, Loteamento Industrial Machadinho, no município de Americana/SP, com fornecimento de mão de obra e equipamentos.

  - CLASSIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO

Considerando as definições constantes nos incisos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XXI do art. 6º da Lei 14.133/2021, o objeto pretendido enquadra-se como serviço comum de engenharia.

- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Condomínio Giardino trata-se de um empreendimento residencial horizontal, constituído de um ramal principal de alimentação, onde está instalado o hidrômetro que o DAE tem acesso à leitura e manutenção.

Ocorre que a pressão de fornecimento de água no local encontra-se acima do limite estabelecido pela norma técnica da ABNT NBR 12218, fixada entre 10 e 50 mca. Tal fato vem causando constantes rompimentos dos ramais internos, gerando à autarquia recorrentes solicitações de revisões de contas e consequente retenção de receita.

A fim de sanar este problema, há a necessidade da instalação da válvula redutora de pressão no ramal de entrada, que é um dispositivo cuja finalidade é regular a pressão de fornecimento para os limites estabelecidos pela norma técnica.

A contratação de empresa de engenharia para atendimento ao objeto se faz necessária tendo em vista que o DAE possui mão de obra especializada para a execução, porém não na quantidade e rapidez de atendimento que o caso requer.

- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - O fornecimento dos materiais de construção, peças e conexões hidráulicas, inclusive da VRP, serão de responsabilidade do DAE;

  - Serão executados os seguintes serviços:

  - Demolição do passeio em concreto;

  - Demolição de pavimento asfáltico;

  - Escavação mecanizada/manual de valas;

  - Instalação da VRP e demais peças em ferro fundido flangeadas, inclusive a execução do by-pass, conforme projeto;

  - Execução de bloco de apoio/elemento de sustentação dos componentes a serem instalados;

  - Execução da caixa de proteção em alvenaria de bloco de concreto;

  - Lançamento de lastro de brita no fundo da caixa;

  - Execução e instalação de laje de tampa em concreto armado, inclusive com fornecimento de fôrmas necessárias;

  - Instalação do tampão de ferro fundido;

  - Aterro compactado das valas;

  - Regulagem da VRP, conforme parâmetros estipulados pelo DAE.

  - Subcontratação

Não será permitida subcontratação;

  - Garantia contratual

Não será exigida garantia contratual.

- PRAZO DO CONTRATO

O prazo para a execução do objeto é de 10 (dez) dias, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. A vigência contratual será de 30 (trinta) dias.

- EXECUÇÃO DO OBJETO

  - A CONTRATADA deverá executar os serviços dentro do prazo determinado no item 4;

  - A CONTRATADA deverá orçar a execução completa dos serviços do objeto, inclusive o fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos que se fizerem necessários. O fornecimentos dos materiais bem como as recomposições dos pavimentos e plantio de grama serão de responsabilidade do DAE. Devem estar inclusos nos preços todos os encargos trabalhistas e BDI, bem como o os custos de mobilização de seus equipamentos e pessoal;

  - O custo do canteiro de obras, caso necessário, inclusive a mobilização e a desmobilização, deverá ser levado em consideração pela CONTRATADA na ocasião da elaboração da proposta;

  - Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da CONTRATADA, o desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimentos das cláusulas e condições deste Termo de Referência, Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nas Normas Regulamentadoras e Técnicas (ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas), assim como suas especificações e Métodos;

  - Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro deste Termo e do contrato;

  - Ficam reservados à GESTÃO/FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos, omissos, não previstos no contrato, neste Termo, orçamento e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com os serviços em questão e seus complementos;

  - A CONTRATADA deverá permanentemente ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações, dos materiais e dos equipamentos, independentemente da inspeção de medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado do serviço e do canteiro de serviços;

  - A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem as responsabilidades únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o código civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

  - A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança e ao bom andamento do serviço;

  - Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao preposto identificado no contrato serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA. Por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido preposto, ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA;

  - O preposto responsável pelo contrato e o responsável pela equipe, cada um no âmbito respectivo, deverão estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil, e que se refira, diretamente, aos serviços e suas implicações.

  - A CONTRATADA deverá ter mobilidade e flexibilidade para atender a execução do serviço no prazo estipulado. O não cumprimento não eximirá o DAE de aplicar as sanções contratuais previstas, e não será motivo para a CONTRATADA reivindicar custos adicionais de mobilização ou desmobilização de equipes com os respectivos agregados, bem como solicitação de reajuste contratual;

  - A CONTRATADA deverá submeter à aprovação do gestor do contrato, o seu plano de trabalho, com a quantidade de equipes que irão executar os serviços;

  - Cabe ao responsável da equipe conhecer e fazer cumprir por todos, os procedimentos, incluindo as seguintes regras gerais:

● Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC), conforme orientação da Segurança do Trabalho;

● Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos serviços, de forma a minimizar os impactos ambientais negativos;

● Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar à FISCALIZAÇÃO/GESTÃO.

  - A CONTRATADA deverá estar disponível para trabalhar em qualquer horário, finais de semana e feriados, dispondo do que for necessário para tanto, tais como pagamento de adicional noturno, horas extras, dentre outros, sem gerar qualquer tipo de ônus ao DAE, além dos custos já estabelecidos pela empresa na formulação da sua proposta, principalmente nos casos em que haja a necessidade da interrupção do fornecimento de água à população para eventuais interligações e as mesmas não puderem ser realizadas durante o dia, ou quando a própria natureza dos serviços assim o exigir;

  - A CONTRATADA estará sujeita às definições estabelecidas pela Unidade de Trânsito da Prefeitura Municipal de Americana em conjunto com o DAE, no que diz respeito às interdições totais ou parciais da via pública, bem como quanto à sinalização a ser empregada, não podendo a CONTRATADA alegar, em hipótese alguma, impossibilidade para execução do serviço, em virtude deste motivo; sem gerar qualquer tipo de ônus ao DAE, além dos custos já estabelecidos pela empresa na formulação de sua proposta;

  - O serviço deverá ser acompanhado em período integral por Responsável Técnico, indicado no Contrato;

  - Qualquer impedimento ao andamento normal dos serviços, tais como chuvas intensas e ininterruptas, interferências imprevistas como redes subterrâneas de naturezas diversas, presença de água, solo rochoso nas valas e outros, deverá ser comunicado ao DAE através de e-mail e indicado no diário de obras;

  - A CONTRATADA deverá dispor de mão de obra qualificada para a execução dos serviços objetos deste Termo, inclusive no que diz respeito à solda dos tubos e conexões em PEAD; que deverão ser apresentada para emissão da Ordem de Início de Serviço;

  - O dimensionamento do canteiro de obras deve obedecer em particular a Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho (NR-18). Todas as dependências do canteiro de obras devem obedecer às regras e posturas das normas trabalhistas pertinentes, das normas de prevenção de acidentes e segurança do trabalho e outros dispositivos da legislação vigente;

  - Nenhuma manobra de válvula, chave ou qualquer outro dispositivo de controle nos sistemas de utilidade pública existentes, deverá ser operado, sob qualquer pretexto, pela CONTRATADA, sem o conhecimento prévio do DAE (FISCALIZAÇÃO/GESTÃO);

  - A sinalização na ocasião da execução dos serviços é de responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por eventuais acidentes que porventura envolvam terceiros em virtude da falta da mesma;

  - As autorizações junto às concessionárias prestadoras de serviços tais como telefone, energia elétrica, gás, etc., para interrupção e/ou desvio de tráfego junto aos Órgãos envolvidos, em virtude da execução dos serviços, será única e exclusivamente responsabilidade da CONTRATADA;

  - A CONTRATADA deverá proceder à pesquisa de interferência existente no local dos serviços, antes do início dos mesmos, com a finalidade que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos ou estruturas que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima a esta;

  - A CONTRATADA deverá procurar minimizar as interferências dos trabalhos sobre o comércio local e o trânsito de veículos e pedestres, bem como à rotina dos moradores;

  - Antes da execução da demolição do pavimento, a área a ser demolida deverá ser demarcada com serra de disco apropriada para tal finalidade;

  - Nos locais em que o passeio for acabado a demolição do mesmo será manual;

  - A CONTRATADA deverá, após a conclusão dos serviços, providenciar o reaterro da vala, compactado mecanicamente, com o emprego do compactador mecânico de solos, em camadas sucessivas de 20 cm, onde só será aceito solo do tipo A2, isento de entulhos, óleos, madeiras, graxas, etc;

  - Será executada a troca do solo escavado nos casos em que a situação assim exigir, onde só será aceito solo do tipo A2, isento de entulhos, óleos, madeiras, graxas, etc;

  - Quando houver necessidade de interrupção do fornecimento de água à população para a execução de um serviço, o DAE deverá ser avisado previamente pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 72 horas (setenta e duas) para que sejam providenciados os avisos junto à população. O tempo sempre será contado a partir do primeiro dia útil da comunicação, via e-mail. Caso haja atraso no reabastecimento, em decorrência de negligência por parte da CONTRATADA, o DAE exigirá a devida indenização do correspondente valor de água não fornecida à população;

  - Os serviços que implicarem em interrupção do abastecimento de água, só poderão ser executados mediante autorização do DAE;

  - As aberturas das valas deverão ser até as cotas compatíveis, de forma mecânica ou manual, e quando as condições de campo (espaço, solo, greide, etc.) exigi-las, com instalação de escoramentos ou com a execução da escavação da vala de forma “chanfrada” em ângulos de 45°, sempre em conformidade com a NR 18, caso a situação assim se configure;

  - Os escoramentos das valas, que por ventura venham a ser executadas com profundidades que de acordo com a NR 18, o uso dos mesmos é obrigatório, é de responsabilidade da CONTRATADA, quer seja quanto à execução, quanto aos custos;

  - Quando for utilizada a escavação mecanizada, esta poderá ser complementada com escavação manual para a finalização das aberturas de terreno até as dimensões necessárias para os respectivos serviços a serem executados;

  - Em serviços em que haja a necessidade de esgotamento de águas em valas, o mesmo deverá ser feito por meio de bombas, sendo que as mesmas deverão ser escoadas para locais adequados, sem causar transtornos ou danos aos pedestres/transeuntes e ao tráfego de veículos, preferencialmente com descarga em galerias de águas pluviais;

  - Todo o entulho proveniente de demolições será encaminhado a bota-foras devidamente licenciados, sob a responsabilidade e custos da CONTRATADA, tanto quanto a localização do mesmo, quanto aos custos de carga, descarga, transporte e disposição final;

  - As valas não poderão permanecer abertas, sem que as mesmas sejam devidamente sinalizadas e sem que sobre elas sejam colocados passadiços de madeira ou metálicos, suficientemente resistentes, para proteção dos transeuntes e veículos, respectivamente;

  - Caso ocorra a necessidade, das valas pernoitarem abertas, deverá ser instalada sinalização noturna ao redor das mesmas, com o emprego de baldes plásticos, fios, lâmpadas, etc, ou qualquer outro dispositivo que cumpra a finalidade;

  - Na ocorrência do item anterior, a CONTRATADA deverá comunicar o DAE previamente, para que tal feito seja autorizado;

  - Compete à CONTRATADA recolher, acondicionar e transportar, convenientemente, o material escavado, providenciando a remoção de entulhos, de modo que os trechos de passeio ou de pistas da via pública se apresentem sempre limpos, varridos ou lavados, conforme exigir cada caso;

  - Na sinalização preventiva, deverão ser adotados os procedimentos conforme especificações relativas ao trânsito e segurança, juntamente com as normas da Unidade de Trânsito e Sistema Viário, do município de Americana sob a responsabilidade da CONTRATADA;

  - A locação da obra será executada com base nas indicações do projeto ou de acordo com novo levantamento topográfico realizado pela CONTRATADA, se for o caso, a partir do resultado da sondagem de campo e pesquisas de interferências realizadas;

  - O serviço será locado antes do início efetivo da sua execução;

  - Os cadastros de redes de água e esgoto, que porventura o DAE vier a fornecer e/ou de simplesmente consulta, servirão única e exclusivamente como orientação. À CONTRATADA cabe à execução da sondagem, a localização, demarcação efetiva das mesmas, cujos custos correrão às suas custas;

  - Após o término dos serviços objeto deste Termo, a CONTRATADA deverá entregar o local limpo e livre de entulhos e de excesso de terra, devidamente varridos com vassourões adequados;

  - A CONTRATADA deverá fornecer garantia pelos serviços executados pelo período de cinco anos, responsabilizando-se por vícios ocultos, conexões e peças fora de linha de fabricação e qualidade dos materiais utilizados.

- MÃO DE OBRA

  - A CONTRATADA deverá manter preposto, devendo ser engenheiro civil, com respectivo número do registro profissional no CREA, devidamente identificado no contrato, para tratar dos serviços junto à FISCALIZAÇÃO e ao gestor do contrato, em horário comercial ou extraordinário (se necessário). O comparecimento do preposto no DAE deverá ser sempre que solicitado pelo GESTOR/FISCALIZAÇÃO;

  - A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, a ART recolhida do responsável técnico pela execução dos serviços e do preposto;

  - A mão de obra utilizada para a execução deste objeto deverá ser qualificada, sendo devidamente comprovado na ocasião da apresentação dos documentos para fins de integração dos funcionários, antes da emissão da ordem de serviço;

  - A CONTRATADA deverá substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado cuja presença no local dos serviços for julgada inconveniente pelo DAE;

  - A CONTRATADA deverá implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, com apresentação do mesmo ao DAE;

  - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por danos causados ao DAE e a terceiros durante a execução dos serviços, sejam estes por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o DAE reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito;

  - A CONTRATADA deverá orientar os empregados para que se comportem sempre de forma cordial com os demais e se apresentem sempre dentro dos padrões de eficiência e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços;

  - A CONTRATADA deverá submeter relação nominal dos empregados em serviço no DAE, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração;

  - A CONTRATADA deverá manter os empregados devidamente uniformizados e portar obrigatoriamente crachá de identificação, sendo que o uniforme deverá apresentar o nome da CONTRATADA nas costas e na frente (lado superior esquerdo e/ou no bolso se houver).

    - Deverá fazer parte integrante do uniforme a capa de chuva de nylon individual para cada funcionário da CONTRATADA;

  - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento da alimentação de seu pessoal e de todos os EPI’s necessários aos seus funcionários, assim como deverá verificar se os mesmos estão sendo utilizados adequadamente;

  - A CONTRATADA deverá adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados, quantos para a execução dos serviços propriamente ditos, bem como obedecer a todas as Normas Regulamentadoras (NRs) pertinentes;

  - A CONTRATADA deverá providenciar para que todos seus empregados cumpram as normas internas, especialmente aquelas relativas à segurança onde serão executados os serviços;

  - Os empregados da CONTRATADA não terão nenhum vínculo com o DAE, ficando sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos e/ou ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenizações trabalhistas, vale-transporte, refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste contrato;

  - A CONTRATADA deverá realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e periódicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes no ato da assinatura do contrato e sempre que solicitado pelo DAE;

  - Os empregados da CONTRATADA deverão respeitar as normas e procedimentos do DAE, quanto à segurança interna (entrada e saída de pessoal e material), além do respeito às normas de segurança do trabalho;

  - A CONTRATADA deverá cumprir todas as normas regulamentares de higiene, medicina e segurança do trabalho, se responsabilizando por quaisquer acidentes que venham ter como vítimas seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e pela observância das demais exigências legais para o exercício da atividade.

- VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços licitados a CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos, máquinas e veículos abaixo relacionados, em quantidade suficiente para atender a demanda, sendo pelo menos um conjunto de equipamento por equipe:

- retroescavadeira sobre pneus, potência mínima 75 HP;

- caminhão basculante toco ou trucado, capacidade mínima da caçamba 5 m³;

- compactador de solos tipo “sapo” vibratório, com potência adequada ao tipo de serviços a ser realizado;

- serra de disco para corte de pavimento, tipo Clipper, inclusive as reposições do disco;

- bomba de drenagem submersa, com potência adequada ao tipo serviço a ser realizado e ao fluído a ser drenado das valas;

- utilitário a gasolina/diesel adequado ao transporte das equipes;

- serra manual e mecânica para corte de tubos e demais ferramentas necessárias para assentamento de tubulações, peças, conexões e acessórios, inclusive as reposições do disco;

- equipamentos e materiais de segurança (cones, fitas zebradas, etc.)

- EPIs e EPCs.

  - CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS:

    - Os veículos e máquinas deverão portar em local visível (portas e tampa traseira) adesivo com os dizeres – A SERVIÇO DO DAE AMERICANA, conforme modelos a serem fornecidos pelo DAE. Caso existam logotipos da CONTRATADA, estes não poderão sobressair-se ao logotipo do DAE;

    - A CONTRATADA deverá manter os equipamentos, máquinas e veículos em perfeitas condições de funcionamento, regularizados e dentro das normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Nacional;

    - Os veículos e máquinas poderão ter idade máxima de 10 (dez) anos, contados do ano vigente, em bom estado de conservação;

    - A CONTRATADA deverá repor, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas os veículos/equipamentos que apresentem defeitos ou algum outro tipo de problema;

    - A CONTRATADA deverá providenciar seguro de todos os veículos/equipamentos de sua propriedade, inclusive contra danos a terceiros, que eventualmente possam ocorrer em virtude da realização dos serviços;

    - Os veículos e máquinas deverão possuir ‘luz de sinalização’, tipo dispositivo intermitente, na cor âmbar;

    - No caso da CONTRATADA utilizar-se de máquinas e/ou veículos locados, o DAE exigirá cópia do documento de locação, no ato da assinatura do contrato;

    - Os equipamentos de sinalização, de responsabilidade da CONTRATADA, deverão dispor de autorização de utilização da PMA, através da Unidade de Transportes e Sistema Viário e atender às normas por ela estabelecidas, no que diz respeito ao desvio de trânsito e/ou interdição de via pública;

    - É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte de máquinas proibidas de transitarem em rodovias e vias públicas, de acordo com legislação vigente, tais como retroescavadeiras e rolo compactador, em equipamento adequado para tal fim.

- GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato será da Diretora da Unidade Técnica e a fiscalização do engenheiro civil Sr. Rumoaldo José Kokol.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - Compreende-se por medição, a planilha com os custos dos serviços e quantitativos executados;

  - A medição será única. Deverá ser protocolada no DAE após o término dos serviços e endereçada à FISCALIZAÇÃO do contrato, assinada pelo responsável técnico, indicando o período, nº do processo e do contrato e deverá vir acompanhada de relatório fotográfico dos serviços executados. Também deverá ser enviada através de e-mail à FISCALIZAÇÃO;

  - Para a conferência da medição, o DAE deverá conferir “in loco” todos os serviços relacionados pela CONTRATADA, e verificado se os mesmos estão de acordo com os descritos na planilha de medição;

  - Caso seja encontrada alguma divergência na planilha de medição ou em seus anexos, a medição NÃO SERÁ LIBERADA até que tal irregularidade esteja sanada;

  - A medição só será liberada para pagamento se atender plenamente os requisitos expostos nos itens anteriores deste capítulo e após a liberação/aprovação das planilhas de medição pelo gestor do contrato;

  - A emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA ficará condicionada à liberação da Unidade Administrativa e Financeira, através de e-mail. A Nota Fiscal/Fatura deverá apresentar o nº do processo, nº do contrato e nº da medição com o mês de referência dos serviços.

- SELEÇÃO DE FORNECEDOR

O objeto pretendido enquadra-se como serviço comum de engenharia e deverá ser contratado diante de dispensa de licitação em razão do valor, cujo critério de julgamento será o de menor preço, dentre três cotações a serem realizadas junto ao mercado.

  - AMOSTRA OU PROVA DE CONCEITO

Não se aplica.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para a formalização do contrato, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

    - Comprovação de registro ativo junto ao CREA, da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s), através da Certidão de Registro Profissional e Anotações e Certidão de Registro Profissional e Quitação;

    - Comprovação de qualificação técnica através de atestado(s) de capacidade técnica em nome das empresas licitantes, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços compatíveis com o objeto;

    - Comprovação de qualificação técnica através de atestado(s) de capacidade técnica em nome do(s) profissional(is) responsável(eis), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços compatíveis com o objeto, acervado(s) junto ao CREA (CAT – Certidão de Acervo Técnico).

  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Não será exigida comprovação de qualificação econômico-financeira.

  - CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Como condição para assinatura do contrato, a empresa CONTRATADA deverá apresentar a relação da composição da equipe técnica que atuará na execução do objeto, com as respectivas qualificações de cada membro e indicação do preposto, com a respectiva ART devidamente recolhida.

  - GARANTIA DE PROPOSTA

Não será exigida garantia da proposta.

- ESTIMATIVA DE PREÇO

Serão elaboradas cotações junto ao mercado.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para a realização do objeto serão utilizados recursos financeiros próprios da Autarquia, que correrão sob a dotação orçamentária n° 33.90.39.00.

Engª civil Vanessa M. de C. Faria

Diretora da Unidade Técnica

CREA/SP 506.078.32

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

INFORMAÇÕES DA EMPRESA:

Razão Social: ______________________________________________________________________

Nome Fantasia: ___________________________________________________________________

CNPJ: ______________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________________

Cidade: _________________________________________ CEP: _____________________________

Telefone: _________________________E-mail: _________________________________________

Responsável legal: ________________________________________________________________

Dados Bancários:

Banco: _______________Agência: ______________ Conta Corrente:_____________________

DESCRIÇÃO DO ITEM:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO COM ESPECIFICAÇÕES | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Valor Global da Proposta: ............(por extenso).

Validade da Proposta: 60 dias

Condições de Pagamento: De acordo com o Termo de Referência.

Prazo para Início/Entrega: De acordo com o Termo de Referência.

| DADOS BANCÁRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| BANCO: | AG. | C/C. |
| DADOS DO SÓCIO RESPONSÁVEL: Nome: |  | RG: CPF. |

DECLARAÇÕES:

1. Declaro para todos os fins de Direito, que recebi e li integralmente o conteúdo do Termo de Referência, relativo ao objeto descrito no cabeçalho deste formulário. Portanto, estou ciente de que o (s) orçamento (s) enviado (s) por esta empresa está estritamente adequado a todas as exigências e condições de contratação de prestação de serviço e/ou fornecimento ali clausuladas, especialmente no que diz respeito a quantidades, unidades, especificações técnicas, forma de apresentação, metodologias e regras de execução, documentações e demais obrigações exigidas. Além disso, estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas e seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos fornecimentos discriminados e especificações técnicas.

2. Declaro, ainda, que se houver alguma incorreção no referido documento (Termo de Referência), seja de ordem técnica ou de restrição no mercado específico de comercialização dos materiais e/ou serviços a serem contratados, que inviabilize ou prejudique o correto fornecimento ou a prestação dos serviços, comunicarei imediatamente através de e-mail de contato, para que a Administração possa tomar as devidas providências de saneamento ou justificar a adoção da questionada medida.

3. Declaro que não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal de 1988 e no art. 68, VI, da Lei 14.133/2021.

4. Me comprometo a cumprir as obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, sob pena de extinção do contrato, conforme o disposto no art. 137, IX, da Lei 14.133/2021.

5. Observações: É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica para qualquer operação destinada a Órgãos Públicos, independentemente do ramo de atividade exercida. (Art. 7º, III da Decisão Normativa CAT-17, de 24-11-2009).

RESPONSÁVEL PELO ENVIO DA PROPOSTA

NOME:

CPF:

CARGO / FUNÇÃO:

E-MAIL:

TELEFONE:

Data

Assinatura